DOCUMENTO DE COBERTURA DE TESTES

JobsIA

Baseline técnica do sistema, evidências executadas e plano de evolução

SITUAÇÃO ATUAL Cobertura parcial: núcleo de backend bem exercitado, porém sem medição global confiável, sem execução da suíte integrada por ausência de banco de testes e com cobertura mínima do frontend.

Versão: 1.0

Data de referência: 06 de agosto de 2026

Sistema: JobsIA - Geração segura de checklists e validação de normas

Base analisada: Repositório local no estado da análise

Classificação: Uso interno

# Resumo executivo

Este documento consolida a cobertura de testes identificada no JobsIA a partir do código-fonte, dos testes automatizados existentes e das verificações executadas durante a análise. O objetivo é tornar explícito o que está comprovadamente coberto, o que depende de infraestrutura externa e quais riscos permanecem sem proteção automatizada.

| Indicador | Resultado | Leitura |
| --- | --- | --- |
| Arquivos de teste | 16 | 15 no backend e 1 no frontend; o teste de esquema é um script operacional. |
| Casos declarados | 110 | Inclui testes e subtestes; nem todos pertencem ao comando padrão. |
| Gate padrão (`npm test`) | 25 aprovados / 2 ignorados | Nenhuma falha; os 2 ignorados dependem do PostgreSQL de integração. |
| Cobertura configurada | 73,59% linhas | Métrica restrita a quatro arquivos carregados pela suíte de cobertura; não representa o sistema inteiro. |
| Branches / funções | 55,79% / 79,17% | Mesmo recorte restrito da cobertura configurada. |
| TypeScript e builds | Aprovados | Checagem sem emissão, build web e build server concluídos com sucesso. |
| Suíte integrada | Não executada | `DATABASE_URL_TEST` não estava disponível; nenhuma base foi modificada. |

CONCLUSÃO O sistema possui uma base útil de testes de backend, especialmente para regras de validação, segurança de migrations, RBAC e PDF. A prontidão para regressão ponta a ponta ainda é limitada por três lacunas: banco de integração obrigatório fora do gate padrão, baixa cobertura do frontend e medição de cobertura restrita a poucos módulos.

## Critério de avaliação

Forte: há testes positivos, negativos e de autorização/isolamento, preferencialmente executados no gate padrão ou em suíte de integração bem definida.

Moderada: há testes relevantes, mas faltam fluxos, bordas, execução recorrente ou evidência de integração.

Fraca/ausente: não foram encontrados testes diretos ou a validação depende apenas de compilação/build.

# Escopo e método

A análise considerou o frontend React, a API Express, serviços de domínio, schemas, migrations PostgreSQL, geração de PDF, autenticação/RBAC, integração com IA e os scripts definidos em `package.json`.

Inventário estático de módulos, rotas e arquivos de teste.

Leitura dos cenários e das dependências de infraestrutura dos testes.

Execução das verificações não destrutivas disponíveis no ambiente.

Classificação qualitativa por capacidade de negócio e risco técnico.

Data da execução: 06/08/2026. Não foram executados testes destrutivos de esquema nem testes que exigem credenciais/serviços externos indisponíveis.

# Contexto do sistema

O JobsIA é uma aplicação corporativa para criação e validação de checklists de jobs, com validação determinística de regras normativas, trilha de auditoria, geração de PDF e apoio conversacional por inteligência artificial.

| Camada | Tecnologia / responsabilidade | Implicação para testes |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19, TypeScript, Vite | Componentes, navegação, formulários, estados de erro e jornadas críticas precisam de testes próprios. |
| API | Express.js, TypeScript, 52 handlers de rota | Exige testes de contrato HTTP, autenticação, autorização, validação e isolamento de dados. |
| Persistência | PostgreSQL e migrations incrementais | Requer banco descartável e testes transacionais de integração/esquema. |
| Domínio | Motor N/PD/004/02 e checklist v1/v2 | Regras devem ser exercitadas com casos válidos, inválidos, limites e compatibilidade. |
| Relatórios | Geração dinâmica de PDF | Requer testes estruturais, de overflow, branding, autorização e inspeção visual quando aplicável. |
| IA | Gateway LIA/Dataprev e contexto dinâmico | Deve usar mocks/contratos para erros, timeout, modelos, preferências e persistência do chat. |

## Evidências executadas

| Comando | Situação | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| npm test | Executado | Aprovado | 27 testes: 25 aprovados e 2 ignorados; 0 falhas. |
| npm run test:coverage | Executado | Aprovado | 15 testes: 13 aprovados e 2 ignorados; relatório parcial de quatro arquivos. |
| Testes unitários avulsos | Executado | Aprovado | 5 aprovados: aplicabilidade de normas e apresentação de avisos no frontend. |
| npm run lint | Executado | Aprovado | TypeScript sem emissão concluído sem erros. |
| npm run build | Executado | Aprovado c/ aviso | Build web concluído; bundle principal acima de 500 kB. |
| npm run build:server | Executado | Aprovado | Compilação do backend concluída sem erros. |
| npm run test:integration | Não executado | Bloqueado | Ausência de `DATABASE_URL_TEST`; proteção evitou uso do banco da aplicação. |
| npm run test:schema | Não executado | Controlado | Fluxo destrutivo requer base dedicada e autorização explícita. |

## Inventário da suíte

| Grupo | Casos | Tipo | Cobertura principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Validação normativa | 24 | Integração/domínio | Nomenclaturas Unix, Windows e Mainframe; SQL; fitas; Connect:Direct; dependências; API e persistência. |
| RBAC e isolamento | 21 | Integração | Tokens, papéis, isolamento de checklists, catálogo administrativo, aplicabilidade de normas e auditoria. |
| Segurança de migrations | 12 | Unitário | Transações, comandos destrutivos, strings/identificadores PostgreSQL e preservação de users. |
| Autenticação/ciclo | 6 | Integração | Login, usuário inativo, `/me`, refresh, logout e criação transacional de usuário. |
| PDF | 10 | Unitário/integração | Renderer, logo, avisos, schema v1/v2, overflow, metadados, CAPADOR e endpoint autorizado. |
| Jobs | 7 | Integração | CRUD, RBAC, seed e invalidação de cache. |
| Chat/persistência | 7 | Integração | Conversas, mensagens, isolamento e envio ao chat. |
| Demais | 23 | Misto | Checklist v2, segurança/idempotência, interações, prompts, conhecimento, normas e utilitário frontend. |

# Matriz de cobertura funcional

A matriz abaixo expressa a força da evidência, e não apenas a existência de um arquivo de teste. Testes dependentes de banco que não puderam ser executados nesta análise permanecem como cobertura implementada, porém não comprovada nesta execução.

| Capacidade | Evidência encontrada | Nível | Lacunas relevantes |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticação e sessão | Login, `/me`, refresh, logout, signup e usuário inativo. | Forte | Adicionar expiração, replay/rotação concorrente e limites de tentativas. |
| RBAC e isolamento | Papéis ADMIN/OPERADOR/SOLICITANTE, tokens inválidos, escopo por usuário e auditoria. | Forte | Ampliar matriz para todas as rotas administrativas. |
| Jobs e parâmetros | Listagem, criação, atualização, inexistente, seed, exclusão e cache. | Forte | Cobrir concorrência, duplicidade e falhas transacionais por etapa. |
| Validação N/PD/004/02 | Cenários positivos, negativos, limites e integração com salvamento. | Forte | Incluir fuzz/property-based e regressões de cada regra publicada. |
| Checklist tradicional | Criação estruturada, schema, idempotência, retry, status e isolamento. | Forte | Cobrir paginação/filtros, atualização (se aplicável) e mais erros de banco. |
| Checklist por Application v2 | Schema, normalização, compatibilidade v1 e regra de nomenclatura. | Moderada | Sem teste direto do endpoint `POST /api/checklists/application` e de sua persistência. |
| PDF | Conteúdo, overflow, metadados, branding, v1/v2 e CAPADOR. | Moderada | Dois testes HTTP foram ignorados sem banco; falta regressão visual automatizada. |
| Chat e conversas | Criação/listagem, persistência, mensagens e isolamento. | Moderada | Modelos, preferências, timeout, indisponibilidade e respostas inválidas da IA sem cobertura direta. |
| Normas e contexto | Criação, aprovação/publicação, aplicabilidade, RBAC e injeção no contexto. | Moderada | Update comum, rollback, exclusão, seed e regras de versão ainda incompletos. |
| Catálogo de checklist | Restrição do endpoint administrativo e validação indireta no schema. | Fraca | Imports, listagem pública, regras de Application, versionamento e erros de carga sem testes diretos. |
| Dicionário | Uso indireto no contexto dinâmico. | Fraca | Nenhum teste direto de CRUD, aprovação, publicação, rollback, seed e autorização. |
| Usuários | Listagem por ADMIN, bloqueios por papel e criação transacional. | Moderada | Atualização de usuário, validações, duplicidade, reativação/inativação e concorrência. |
| Interações/feedback | Agregações por papel, feedback do proprietário e bloqueio de terceiro. | Moderada | Entradas inválidas, duplicidade, paginação e anonimização. |
| Frontend | Somente 2 testes do utilitário de apresentação de avisos. | Fraca | Sem testes de componentes, páginas, rotas protegidas, serviços HTTP ou jornadas E2E. |

Os 52 handlers foram identificados por varredura das rotas Express. Não foi calculado percentual por endpoint, pois citar uma rota em um teste não comprova cobertura completa de seus ramos, erros e regras de autorização.

# Cobertura de código medida

IMPORTANTE O total de 73,59% de linhas é válido apenas para os módulos carregados pelo comando `test:coverage`. Como a suíte não percorre frontend, rotas e a maior parte dos serviços, esse valor não deve ser usado como cobertura global do JobsIA.

| Arquivo instrumentado | Linhas | Branches | Funções | Interpretação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| server/db.ts | 100,00% | 25,00% | 100,00% | Carga simples; branches de configuração/conexão pouco exercitados. |
| server/schemas/checklistSchema.ts | 84,23% | 41,56% | 95,00% | Boa linha-base, mas muitos ramos e combinações de schema ainda descobertos. |
| server/services/pdfService.ts | 96,10% | 77,59% | 87,18% | Cobertura forte do renderer/serviço; faltam exceções e caminhos de fallback. |
| server/services/validationEngine.ts | 43,82% | 36,36% | 30,77% | Baixa no comando de cobertura, pois a suíte completa de validação não faz parte dele. |
| Total do recorte | 73,59% | 55,79% | 79,17% | Não comparável a uma métrica global do repositório. |

## Limitações da medição

O comando de cobertura inclui apenas `checklist_schema_v2`, `pdf-renderer` e `pdf`; a suíte de segurança de migrations não participa do relatório.

Os testes de integração completos estão fora do comando padrão e exigem `DATABASE_URL_TEST`.

Não há limiares mínimos de linhas, branches ou funções configurados no script.

Não há relatórios por frontend, componentes, rotas React ou serviços do cliente.

Não foi identificado pipeline de CI no repositório para executar e publicar as evidências de forma recorrente.

# Riscos de qualidade não funcional

| Dimensão | Cobertura atual | Risco |
| --- | --- | --- |
| Segurança | RBAC, isolamento, idempotência e migrations possuem testes relevantes. | Faltam análise de dependências/SAST, limites de taxa, payloads maliciosos e testes de headers/CORS. |
| Desempenho | Sem testes identificados. | Regressões em consultas, geração de PDF, prompts e bundle web podem chegar à produção sem alerta. |
| Acessibilidade | Sem testes identificados. | Login, formulários, tabelas e navegação podem não atender teclado/leitores de tela. |
| Resiliência | Alguns fallbacks de PDF e transações são cobertos. | Timeout/retry/circuit breaker da IA e falhas parciais de banco ainda carecem de cenários. |
| Compatibilidade | Build web e compatibilidade de schema v1/v2 são verificados. | Sem matriz de navegadores e sem teste de atualização real de banco em ambiente efêmero. |
| Observabilidade | Auditoria funcional é testada parcialmente. | Sem contrato de logs, correlação, métricas, alertas ou remoção de dados sensíveis. |

# Plano recomendado de evolução

A priorização combina risco de negócio, amplitude da lacuna e custo de implementação. O objetivo inicial é tornar o gate reproduzível e confiável antes de perseguir um número alto de cobertura.

| Prioridade | Iniciativa | Entrega esperada | Prazo | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Banco de integração descartável | PostgreSQL isolado em CI, migrations aplicadas e teardown automático. | 1 sprint | Suíte integrada executa sem usar banco da aplicação e sem testes ignorados por ausência de DB. |
| P0 | Gate único e cobertura global | Script que reúne unidades + integração e publica cobertura por arquivo. | 1 sprint | Falha se linha/branch cair abaixo do baseline acordado; artefato publicado por execução. |
| P0 | Rotas críticas sem teste | Testes de Application v2, catálogo/imports e dicionário. | 1-2 sprints | Cada rota crítica com sucesso, validação, RBAC e falha transacional. |
| P0 | Jornadas E2E | Login, criação/validação de checklist, administração de catálogo e download de PDF. | 2 sprints | Execução headless estável em ambiente efêmero, com evidência de falha clara. |
| P1 | Frontend unitário/componente | Testes de páginas, componentes, `AuthContext`, serviços e rotas protegidas. | 2 sprints | Estados loading/sucesso/erro e permissões exercitados; cobertura publicada separadamente. |
| P1 | Contratos da IA | Mocks para modelos, preferências, timeout, erro HTTP e payload inválido. | 1 sprint | Nenhum teste automatizado depende de resposta real do provedor. |
| P1 | Regressão de migrations | Criação do schema do zero e upgrade de baseline suportada. | 1 sprint | Migrações reproduzíveis e preservação de dados críticos comprovada. |
| P2 | Qualidade não funcional | Acessibilidade, desempenho, segurança automatizada e observabilidade. | Contínuo | Orçamentos e gates definidos para cada dimensão. |

## Metas sugeridas

Backend crítico: pelo menos 85% de linhas e 75% de branches, medidos sobre todo o código de produção carregável.

Rotas P0: 100% com caminho feliz, autenticação, autorização, validação, ownership e falha de persistência.

Frontend crítico: jornadas E2E de login, checklist, administração e PDF; testes de componente para estados alternativos.

Estabilidade: zero teste ignorado por infraestrutura no branch principal e taxa de flakiness inferior a 1%.

Governança: relatório de cobertura versionado por pipeline e revisão trimestral desta matriz.

## Pipeline de referência

Instalar dependências de forma reprodutível e validar TypeScript.

Compilar frontend e backend; tratar aumento de bundle como orçamento mensurável.

Subir PostgreSQL efêmero, aplicar migrations e executar teste de schema protegido.

Executar testes unitários e de integração com cobertura consolidada.

Executar smoke E2E das jornadas críticas em aplicação implantada localmente.

Publicar resultados, cobertura, logs e evidências; bloquear merge quando critérios P0 falharem.

# Critérios de entrada e saída

## Entrada para ciclo de testes

Código compilável, migrations versionadas e variáveis de teste documentadas.

Banco e credenciais exclusivamente de teste, sem fallback para produção/desenvolvimento.

Mocks/fixtures determinísticos para IA e dados sensíveis anonimizados.

Histórias/requisitos com critérios de aceite e classificação de risco.

## Saída para release

Gate de TypeScript, builds, unitários, integração e E2E aprovado.

Nenhuma falha P0/P1 aberta e nenhum teste crítico ignorado.

Cobertura não inferior ao baseline e sem queda injustificada nos módulos alterados.

Migrations validadas do zero e em cenário de atualização suportado.

Evidências publicadas e riscos residuais formalmente aceitos.

## Responsabilidades sugeridas

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Desenvolvimento | Manter testes próximos às mudanças, fixtures determinísticas e correção imediata do gate. |
| Qualidade | Manter matriz de risco, E2E, dados de teste e análise de flakiness. |
| DevOps/Plataforma | Fornecer banco efêmero, pipeline, artefatos e retenção de evidências. |
| Segurança | Definir casos abusivos, gates SAST/dependências e revisão de dados sensíveis. |
| Produto/Negócio | Validar jornadas críticas, critérios de aceite e riscos residuais. |

## Rastreabilidade e manutenção

Este documento deve ser atualizado sempre que uma nova capacidade crítica, rota, migration ou integração externa for incorporada. Recomenda-se vincular cada iniciativa P0/P1 a casos de teste identificáveis e registrar a execução no pipeline de entrega.

# Apêndice: artefatos e comandos

## Arquivos de teste identificados

server/tests/auth_cycle.test.ts

server/tests/chat_persistence.test.ts

server/tests/checklist_schema_v2.test.ts

server/tests/checklist_security.test.ts

server/tests/interaction.test.ts

server/tests/jobs.test.ts

server/tests/knowledge_integration.test.ts

server/tests/migrationSafety.test.ts

server/tests/norms_applicability.unit.test.ts

server/tests/pdf-renderer.test.ts

server/tests/pdf.test.ts

server/tests/rbac.test.ts

server/tests/schema.test.ts

server/tests/system_prompts.test.ts

server/tests/validation.test.ts

src/utils/validationPresentation.test.ts

## Comandos analisados

| Comando | Finalidade |
| --- | --- |
| npm test | Gate rápido atualmente configurado. |
| npm run test:coverage | Cobertura experimental do Node para recorte limitado. |
| npm run test:integration | Suíte integrada que exige `DATABASE_URL_TEST`. |
| npm run test:schema | Validação destrutiva protegida do esquema em banco dedicado. |
| npm run lint | Checagem TypeScript sem emissão. |
| npm run build / build:server | Build de produção do frontend e backend. |

## Fontes técnicas

`package.json`, `README.md`, `server/app.ts`, `server/routes/*`, `server/services/*`, `server/schemas/*`, `server/tests/*`, `src/**/*test.ts` e `migrations/*`.

Documento elaborado a partir de evidências locais. Não houve alteração do código-fonte da aplicação nem execução contra banco de produção/desenvolvimento.