DOCUMENTO DE COBERTURA DE TESTES

JobsIA

Cobertura após execução do primeiro ciclo de melhorias e automação

SITUAÇÃO ATUAL Gate ampliado e aprovado, cobertura global mensurada e pipeline preparado. A principal lacuna remanescente é o frontend: componentes, páginas e jornadas E2E continuam sem testes, reduzindo a cobertura global para 20,14% de linhas.

Versão: 2.0

Data de referência: 06 de agosto de 2026

Sistema: JobsIA - Geração segura de checklists e validação de normas

Base analisada: Repositório local no estado da análise

Classificação: Uso interno

# Resumo executivo

Esta revisão consolida a cobertura do JobsIA após a implementação do primeiro ciclo do plano de testes. Além de atualizar as evidências, o documento registra as correções funcionais, o novo gate automatizado, a medição global por c8, o pipeline com PostgreSQL efêmero e os riscos ainda pendentes.

| Indicador | Resultado | Leitura |
| --- | --- | --- |
| Arquivos de teste | 18 | 16 no backend e 2 utilitários no frontend; o teste de schema é um script operacional. |
| Casos declarados | 125 | Inclui testes e subtestes unitários e de integração. |
| Gate padrão (`npm test`) | 45 aprovados / 2 ignorados | 47 testes executados, nenhuma falha; os 2 ignorados exigem PostgreSQL. |
| Cobertura global | 20,14% linhas | c8 --all inclui backend, frontend TS/TSX e arquivos não carregados, com baseline bloqueante. |
| Branches / funções | 59,09% / 50,81% | Métrica global; statements também ficaram em 20,14%. |
| TypeScript e builds | Aprovados | Lint, build web e build server concluídos; persiste aviso de bundle acima de 500 kB. |
| Suíte integrada | Preparada no CI | Workflow usa PostgreSQL efêmero; não executada localmente porque Docker/DB não estavam disponíveis. |

CONCLUSÃO O primeiro ciclo eliminou a medição enganosa do recorte anterior, ampliou o gate de 27 para 47 testes, cobriu rotas críticas e corrigiu transações do dicionário. O sistema continua com risco relevante no frontend e nos caminhos positivos dependentes de banco, agora visíveis e protegidos por baseline e pipeline.

## Ajustes implementados nesta revisão

Novo arquivo com 11 testes rápidos para Application v2, catálogo e dicionário, incluindo autenticação, validação, idempotência e encerramento transacional.

Correção das rotas de dicionário para validar campos obrigatórios e executar ROLLBACK antes de liberar conexões em retornos antecipados de publicação/rollback.

Gate padrão unificado com 47 testes e inclusão dos testes unitários antes esquecidos.

Cobertura migrada para c8 --all, com TypeScript/TSX completo e limites mínimos bloqueantes: 19% linhas/statements, 55% branches e 45% funções.

Workflow de CI com PostgreSQL 16 efêmero, schema protegido, integração, builds, cobertura e auditoria de dependências críticas.

Quatro testes adicionais para o construtor de comandos do frontend e redução de 13 vulnerabilidades (1 crítica) para 3 riscos residuais sem atualização forçada incompatível.

## Critério de avaliação

Forte: há testes positivos, negativos e de autorização/isolamento, preferencialmente executados no gate padrão ou em suíte de integração bem definida.

Moderada: há testes relevantes, mas faltam fluxos, bordas, execução recorrente ou evidência de integração.

Fraca/ausente: não foram encontrados testes diretos ou a validação depende apenas de compilação/build.

# Escopo e método

A análise considerou o frontend React, a API Express, serviços de domínio, schemas, migrations PostgreSQL, geração de PDF, autenticação/RBAC, integração com IA e os scripts definidos em `package.json`.

Inventário estático de módulos, rotas e arquivos de teste.

Leitura dos cenários e das dependências de infraestrutura dos testes.

Execução das verificações não destrutivas disponíveis no ambiente.

Classificação qualitativa por capacidade de negócio e risco técnico.

Data da execução: 06/08/2026. A suíte local não utilizou banco de aplicação. Os testes de integração e schema permanecem condicionados ao PostgreSQL efêmero configurado no pipeline.

# Contexto do sistema

O JobsIA é uma aplicação corporativa para criação e validação de checklists de jobs, com validação determinística de regras normativas, trilha de auditoria, geração de PDF e apoio conversacional por inteligência artificial.

| Camada | Tecnologia / responsabilidade | Implicação para testes |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19, TypeScript, Vite | Componentes, navegação, formulários, estados de erro e jornadas críticas precisam de testes próprios. |
| API | Express.js, TypeScript, 52 handlers de rota | Exige testes de contrato HTTP, autenticação, autorização, validação e isolamento de dados. |
| Persistência | PostgreSQL e migrations incrementais | Requer banco descartável e testes transacionais de integração/esquema. |
| Domínio | Motor N/PD/004/02 e checklist v1/v2 | Regras devem ser exercitadas com casos válidos, inválidos, limites e compatibilidade. |
| Relatórios | Geração dinâmica de PDF | Requer testes estruturais, de overflow, branding, autorização e inspeção visual quando aplicável. |
| IA | Gateway LIA/Dataprev e contexto dinâmico | Deve usar mocks/contratos para erros, timeout, modelos, preferências e persistência do chat. |

## Evidências executadas

| Comando | Situação | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| npm test | Executado | Aprovado | 47 testes: 45 aprovados, 2 ignorados e 0 falhas. |
| npm run test:coverage | Executado | Aprovado | Cobertura global c8: 20,14% linhas/statements, 59,09% branches e 50,81% funções. |
| npm audit --omit=dev | Executado | Atenção | 13 vulnerabilidades foram reduzidas para 3: 2 altas e 1 baixa; nenhuma crítica permanece. |
| npm run lint | Executado | Aprovado | TypeScript sem emissão concluído sem erros. |
| npm run build | Executado | Aprovado c/ aviso | Build web aprovado; bundle principal permanece acima de 500 kB. |
| npm run build:server | Executado | Aprovado | Compilação do backend concluída sem erros. |
| npm run test:integration | Não executado localmente | Preparado no CI | PostgreSQL efêmero configurado; Docker local indisponível. |
| npm run test:schema | Não executado localmente | Preparado no CI | Workflow fornece base dedicada e autorização explícita. |

## Inventário da suíte

| Grupo | Casos | Tipo | Cobertura principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Validação normativa | 24 | Integração/domínio | Nomenclaturas, SQL, fitas, Connect:Direct, dependências, API e persistência. |
| RBAC e isolamento | 21 | Integração | Tokens, papéis, isolamento, catálogo administrativo, normas e auditoria. |
| Segurança de migrations | 12 | Unitário | Transações, operações destrutivas e preservação de users. |
| Autenticação/ciclo | 6 | Integração | Login, inatividade, `/me`, refresh, logout e criação transacional. |
| PDF | 10 | Unitário/integração | Renderer, logo, avisos, v1/v2, overflow, metadados, CAPADOR e endpoint. |
| Jobs | 7 | Integração | CRUD, RBAC, seed e invalidação de cache. |
| Chat/persistência | 7 | Integração | Conversas, mensagens, isolamento e chat. |
| Demais | 38 | Misto | Application v2, catálogo, dicionário, interações, prompts, conhecimento, normas e utilitários frontend. |

# Matriz de cobertura funcional

A matriz abaixo expressa a força da evidência, e não apenas a existência de um arquivo de teste. Testes dependentes de banco que não puderam ser executados nesta análise permanecem como cobertura implementada, porém não comprovada nesta execução.

| Capacidade | Evidência encontrada | Nível | Lacunas relevantes |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticação e sessão | Login, `/me`, refresh, logout, signup e usuário inativo. | Forte | Adicionar expiração, replay/rotação concorrente e limites de tentativas. |
| RBAC e isolamento | Papéis ADMIN/OPERADOR/SOLICITANTE, tokens inválidos, escopo por usuário e auditoria. | Forte | Ampliar matriz para todas as rotas administrativas. |
| Jobs e parâmetros | Listagem, criação, atualização, inexistente, seed, exclusão e cache. | Forte | Cobrir concorrência, duplicidade e falhas transacionais por etapa. |
| Validação N/PD/004/02 | Cenários positivos, negativos, limites e integração com salvamento. | Forte | Incluir fuzz/property-based e regressões de cada regra publicada. |
| Checklist tradicional | Criação estruturada, schema, idempotência, retry, status e isolamento. | Forte | Cobrir paginação/filtros, atualização (se aplicável) e mais erros de banco. |
| Checklist por Application v2 | Schema, normalização, endpoint autenticado, payload inválido, compatibilidade e idempotência. | Moderada | Persistência e caminho feliz completo ainda dependem do PostgreSQL efêmero. |
| PDF | Conteúdo, overflow, metadados, branding, v1/v2 e CAPADOR. | Moderada | Dois testes HTTP foram ignorados sem banco; falta regressão visual automatizada. |
| Chat e conversas | Criação/listagem, persistência, mensagens e isolamento. | Moderada | Modelos, preferências, timeout, indisponibilidade e respostas inválidas da IA sem cobertura direta. |
| Normas e contexto | Criação, aprovação/publicação, aplicabilidade, RBAC e injeção no contexto. | Moderada | Update comum, rollback, exclusão, seed e regras de versão ainda incompletos. |
| Catálogo de checklist | RBAC administrativo, filtro kind, import vazio, regex inválida e códigos duplicados. | Moderada | Imports/listagens positivos e versionamento ainda precisam ser confirmados com banco. |
| Dicionário | RBAC, campos obrigatórios e rollback transacional em publicação/retorno de versão. | Moderada | CRUD positivo, aprovação, seed e cache ainda dependem da suíte integrada. |
| Usuários | Listagem por ADMIN, bloqueios por papel e criação transacional. | Moderada | Atualização de usuário, validações, duplicidade, reativação/inativação e concorrência. |
| Interações/feedback | Agregações por papel, feedback do proprietário e bloqueio de terceiro. | Moderada | Entradas inválidas, duplicidade, paginação e anonimização. |
| Frontend | 6 testes unitários cobrem apresentação de avisos e construção de comandos. | Fraca | Componentes, páginas, contexto de autenticação, serviços HTTP e jornadas E2E permanecem sem testes. |

Os 52 handlers foram identificados por varredura das rotas Express. Não foi calculado percentual por endpoint, pois citar uma rota em um teste não comprova cobertura completa de seus ramos, erros e regras de autorização.

# Cobertura de código medida

IMPORTANTE A métrica de 20,14% é a nova baseline global. Ela inclui arquivos TypeScript e TSX não exercitados e, por isso, representa com mais fidelidade o risco real do sistema do que os 73,59% do recorte anterior.

| Área instrumentada | Linhas | Branches | Funções | Interpretação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total global | 20,14% | 59,09% | 50,81% | Baseline completa de backend + frontend, inclusive arquivos com zero execução. |
| Backend | 47,01% | 79,68% | 57,14% | Rotas carregadas pelo app e serviços centrais; integração aumentará principalmente linhas. |
| Schemas | 84,22% | 50,89% | 100,00% | Boa linha-base; ampliar combinações e branches do checklist v2. |
| Serviços backend | 54,28% | 67,15% | 64,28% | PDF forte; validationEngine ainda depende da suíte integrada. |
| Frontend | 0,00% agregado | 0,00% | 0,00% | Dois utilitários têm testes, mas componentes/páginas dominam o volume sem cobertura. |

## Limitações da medição

O comando de cobertura usa c8 --all e inclui todo o código TypeScript/TSX de backend e frontend, inclusive arquivos não carregados.

Os testes de integração completos continuam exigindo `DATABASE_URL_TEST`; o workflow agora fornece PostgreSQL efêmero sem fallback para a base da aplicação.

O baseline bloqueante foi configurado em 19% de linhas/statements, 55% de branches e 45% de funções; deve subir gradualmente a cada ciclo.

O frontend passou a aparecer no relatório global, mas componentes, páginas, rotas React e serviços do cliente permanecem com zero cobertura.

O pipeline foi criado em `.github/workflows/test.yml`; sua primeira execução remota ainda precisa confirmar a suíte integrada e o teste de schema.

# Riscos de qualidade não funcional

| Dimensão | Cobertura atual | Risco |
| --- | --- | --- |
| Segurança | RBAC, isolamento, migrations, validações de entrada e auditoria crítica de dependências estão no gate. | Restam 2 vulnerabilidades altas e 1 baixa que exigem atualização incompatível ou correção upstream; faltam SAST, rate limit e testes de headers/CORS. |
| Desempenho | Sem testes identificados. | Regressões em consultas, geração de PDF, prompts e bundle web podem chegar à produção sem alerta. |
| Acessibilidade | Sem testes identificados. | Login, formulários, tabelas e navegação podem não atender teclado/leitores de tela. |
| Resiliência | Alguns fallbacks de PDF e transações são cobertos. | Timeout/retry/circuit breaker da IA e falhas parciais de banco ainda carecem de cenários. |
| Compatibilidade | Builds e schema v1/v2 são verificados; PostgreSQL efêmero foi configurado no CI. | A execução remota do workflow e a matriz de navegadores ainda precisam ser comprovadas. |
| Observabilidade | Auditoria funcional é testada parcialmente. | Sem contrato de logs, correlação, métricas, alertas ou remoção de dados sensíveis. |

# Plano recomendado de evolução

A priorização combina risco de negócio, amplitude da lacuna e custo de implementação. O objetivo inicial é tornar o gate reproduzível e confiável antes de perseguir um número alto de cobertura.

| Prioridade | Iniciativa | Entrega esperada | Situação | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Banco de integração descartável | PostgreSQL isolado em CI, migrations aplicadas e teardown automático. | Implementado no CI; validação remota pendente | Suíte integrada executa sem usar banco da aplicação e sem testes ignorados por ausência de DB. |
| P0 | Gate único e cobertura global | Script que reúne unidades + integração e publica cobertura por arquivo. | Implementado e aprovado localmente | Falha se linha/branch cair abaixo do baseline acordado; artefato publicado por execução. |
| P0 | Rotas críticas sem teste | Testes de Application v2, catálogo/imports e dicionário. | Parcial: validações/rollback cobertos | Cada rota crítica com sucesso, validação, RBAC e falha transacional. |
| P0 | Jornadas E2E | Login, criação/validação de checklist, administração de catálogo e download de PDF. | Pendente | Execução headless estável em ambiente efêmero, com evidência de falha clara. |
| P1 | Frontend unitário/componente | Testes de páginas, componentes, `AuthContext`, serviços e rotas protegidas. | Inicial: 6 testes de utilitários | Estados loading/sucesso/erro e permissões exercitados; cobertura publicada separadamente. |
| P1 | Contratos da IA | Mocks para modelos, preferências, timeout, erro HTTP e payload inválido. | Pendente | Nenhum teste automatizado depende de resposta real do provedor. |
| P1 | Regressão de migrations | Criação do schema do zero e upgrade de baseline suportada. | Preparado no CI | Migrações reproduzíveis e preservação de dados críticos comprovada. |
| P2 | Qualidade não funcional | Acessibilidade, desempenho, segurança automatizada e observabilidade. | Parcial: auditoria crítica ativa | Orçamentos e gates definidos para cada dimensão. |

## Metas sugeridas

Backend crítico: pelo menos 85% de linhas e 75% de branches, medidos sobre todo o código de produção carregável.

Rotas P0: 100% com caminho feliz, autenticação, autorização, validação, ownership e falha de persistência.

Frontend crítico: jornadas E2E de login, checklist, administração e PDF; testes de componente para estados alternativos.

Estabilidade: zero teste ignorado por infraestrutura no branch principal e taxa de flakiness inferior a 1%.

Governança: relatório de cobertura versionado por pipeline e revisão trimestral desta matriz.

## Pipeline de referência

Instalar dependências de forma reprodutível e validar TypeScript.

Compilar frontend e backend; tratar aumento de bundle como orçamento mensurável.

Subir PostgreSQL efêmero, aplicar migrations e executar teste de schema protegido.

Executar testes unitários e de integração com cobertura consolidada.

Executar smoke E2E das jornadas críticas em aplicação implantada localmente.

Publicar resultados, cobertura, logs e evidências; bloquear merge quando critérios P0 falharem.

# Critérios de entrada e saída

## Entrada para ciclo de testes

Código compilável, migrations versionadas e variáveis de teste documentadas.

Banco e credenciais exclusivamente de teste, sem fallback para produção/desenvolvimento.

Mocks/fixtures determinísticos para IA e dados sensíveis anonimizados.

Histórias/requisitos com critérios de aceite e classificação de risco.

## Saída para release

Gate de TypeScript, builds, unitários, integração e E2E aprovado.

Nenhuma falha P0/P1 aberta e nenhum teste crítico ignorado.

Cobertura não inferior ao baseline e sem queda injustificada nos módulos alterados.

Migrations validadas do zero e em cenário de atualização suportado.

Evidências publicadas e riscos residuais formalmente aceitos.

## Responsabilidades sugeridas

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Desenvolvimento | Manter testes próximos às mudanças, fixtures determinísticas e correção imediata do gate. |
| Qualidade | Manter matriz de risco, E2E, dados de teste e análise de flakiness. |
| DevOps/Plataforma | Fornecer banco efêmero, pipeline, artefatos e retenção de evidências. |
| Segurança | Definir casos abusivos, gates SAST/dependências e revisão de dados sensíveis. |
| Produto/Negócio | Validar jornadas críticas, critérios de aceite e riscos residuais. |

## Rastreabilidade e manutenção

Este documento deve ser atualizado sempre que uma nova capacidade crítica, rota, migration ou integração externa for incorporada. Recomenda-se vincular cada iniciativa P0/P1 a casos de teste identificáveis e registrar a execução no pipeline de entrega.

# Apêndice: artefatos e comandos

## Arquivos de teste identificados

server/tests/auth_cycle.test.ts

server/tests/chat_persistence.test.ts

server/tests/checklist_schema_v2.test.ts

server/tests/checklist_security.test.ts

server/tests/interaction.test.ts

server/tests/jobs.test.ts

server/tests/knowledge_integration.test.ts

server/tests/migrationSafety.test.ts

server/tests/norms_applicability.unit.test.ts

server/tests/pdf-renderer.test.ts

server/tests/pdf.test.ts

server/tests/rbac.test.ts

server/tests/schema.test.ts

server/tests/system_prompts.test.ts

server/tests/validation.test.ts

src/utils/validationPresentation.test.ts

server/tests/critical_routes.unit.test.ts

src/utils/commandBuilder.test.ts

## Comandos analisados

| Comando | Finalidade |
| --- | --- |
| npm test | Gate rápido ampliado com unidades e rotas críticas sem banco real. |
| npm run test:coverage | Cobertura global c8 --all com baseline bloqueante. |
| npm run test:integration | Suíte integrada que exige `DATABASE_URL_TEST`. |
| npm run test:schema | Validação destrutiva protegida do schema em banco dedicado. |
| npm run lint / build / build:server | TypeScript e builds de produção. |
| npm audit --omit=dev --audit-level=critical | Bloqueio de vulnerabilidades críticas no pipeline. |

## Fontes técnicas

`package.json`, `package-lock.json`, `README.md`, `.github/workflows/test.yml`, `server/routes/*`, `server/services/*`, `server/schemas/*`, `server/tests/*`, `src/**/*test.ts` e `migrations/*`.

Documento atualizado após alterações no gate, testes, dependências, pipeline e rotas do dicionário. Nenhuma execução utilizou banco de produção ou desenvolvimento.