PLANO DE TESTES

JobsIA

Estratégia, escopo e critérios de qualidade da suíte automatizada

SITUAÇÃO ATUAL Gate automatizado ampliado e aprovado, suíte de testes consolidada e pipeline de integração contínua operacional. O plano segue em execução, com o próximo incremento dedicado à camada de frontend e às jornadas ponta a ponta.

Versão: 2.0

Data de referência: 06 de agosto de 2026

Sistema: JobsIA - Geração segura de checklists e validação de normas

Base analisada: Ambiente de desenvolvimento do projeto JobsIA

Classificação: Uso restrito — cliente e equipe do projeto

# Resumo executivo

Este plano de testes descreve a estratégia de qualidade do JobsIA: escopo de verificação, método, inventário da suíte automatizada, critérios de entrada e saída e o roteiro de evolução por ciclos. O documento consolida o estado da automação após a conclusão do primeiro ciclo do plano e define as entregas previstas para os ciclos seguintes.

| Indicador | Resultado | Leitura |
| --- | --- | --- |
| Arquivos de teste | 18 | 16 no backend e 2 no frontend, incluindo o script operacional de validação de schema. |
| Casos declarados | 125 | Inclui testes e subtestes unitários e de integração. |
| Gate padrão automatizado | 47 aprovados | 45 executados no gate rápido e 2 na suíte integrada do pipeline, sem falhas. |
| TypeScript e builds | Aprovados | Lint, build web e build server concluídos com sucesso. |
| Suíte integrada | Operacional no pipeline | Workflow de CI provisiona PostgreSQL efêmero dedicado para a suíte integrada. |

CONCLUSÃO O primeiro ciclo do plano ampliou o gate automatizado de 27 para 47 testes, estendeu a verificação às rotas críticas de negócio e consolidou a medição de cobertura em base única. A automação está estabilizada e protegida por baseline e pipeline, com o próximo ciclo dedicado à camada de frontend e às jornadas ponta a ponta.

## Evolução da estratégia de testes

Ampliação da suíte com 11 novos testes para Application v2, catálogo e dicionário, cobrindo autenticação, validação, idempotência e encerramento transacional.

Reforço das rotas de dicionário, com validação de campos obrigatórios e controle transacional explícito nos fluxos de publicação e retorno de versão.

Unificação do gate padrão em 47 testes, consolidando unidades e rotas críticas em uma única execução.

Consolidação da medição de cobertura em base única de backend e frontend, com limites mínimos configurados como critério bloqueante do pipeline.

Implantação de workflow de CI com PostgreSQL 16 efêmero, schema protegido, suíte integrada, builds, cobertura e auditoria automatizada de dependências.

Início da cobertura de frontend, com testes dedicados ao construtor de comandos e à apresentação de avisos ao usuário.

## Critério de avaliação

Forte: cenários positivos, negativos e de autorização/isolamento cobertos e executados no gate padrão ou na suíte de integração.

Em consolidação: cobertura relevante já implementada, com fluxos complementares e bordas previstos no ciclo em andamento.

Prevista: cobertura planejada e priorizada no roteiro de evolução, com entrega programada nos próximos ciclos.

# Escopo e método

A análise considerou o frontend React, a API Express, serviços de domínio, schemas, migrations PostgreSQL, geração de PDF, autenticação/RBAC, integração com IA e os scripts definidos em `package.json`.

Inventário estático de módulos, rotas e arquivos de teste.

Leitura dos cenários e das dependências de infraestrutura dos testes.

Execução das verificações não destrutivas disponíveis no ambiente.

Classificação qualitativa por capacidade de negócio e risco técnico.

Data da execução: 06/08/2026. A suíte de integração e a validação de schema são executadas no pipeline, sobre instância de PostgreSQL efêmera e dedicada a testes.

# Contexto do sistema

O JobsIA é uma aplicação corporativa para criação e validação de checklists de jobs, com validação determinística de regras normativas, trilha de auditoria, geração de PDF e apoio conversacional por inteligência artificial.

| Camada | Tecnologia / responsabilidade | Implicação para testes |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19, TypeScript, Vite | Componentes, navegação, formulários, estados de erro e jornadas críticas precisam de testes próprios. |
| API | Express.js, TypeScript, 52 handlers de rota | Exige testes de contrato HTTP, autenticação, autorização, validação e isolamento de dados. |
| Persistência | PostgreSQL e migrations incrementais | Requer banco descartável e testes transacionais de integração/esquema. |
| Domínio | Motor N/PD/004/02 e checklist v1/v2 | Regras devem ser exercitadas com casos válidos, inválidos, limites e compatibilidade. |
| Relatórios | Geração dinâmica de PDF | Requer testes estruturais, de overflow, branding, autorização e inspeção visual quando aplicável. |
| IA | Gateway LIA/Dataprev e contexto dinâmico | Deve usar mocks/contratos para erros, timeout, modelos, preferências e persistência do chat. |

## Verificações executadas

| Verificação | Situação | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Gate padrão de testes | Executado | Aprovado | 47 testes executados: 45 aprovados no gate rápido e 2 na suíte integrada. |
| Relatório de cobertura | Executado | Aprovado | Relatório consolidado de backend e frontend gerado e publicado por execução. |
| Verificação de tipos (TypeScript) | Executado | Aprovado | Compilação de verificação concluída sem erros. |
| Build da aplicação web | Executado | Aprovado | Empacotamento da aplicação web concluído com sucesso. |
| Build do servidor | Executado | Aprovado | Compilação do backend concluída sem erros. |
| Suíte de integração | Executada no pipeline | Operacional | Executada em CI sobre PostgreSQL efêmero dedicado. |
| Validação de schema | Executada no pipeline | Operacional | Base dedicada e autorização explícita fornecidas pelo workflow. |

## Inventário da suíte

| Grupo | Casos | Tipo | Cobertura principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Validação normativa | 24 | Integração/domínio | Nomenclaturas, SQL, fitas, Connect:Direct, dependências, API e persistência. |
| RBAC e isolamento | 21 | Integração | Tokens, papéis, isolamento, catálogo administrativo, normas e auditoria. |
| Segurança de migrations | 12 | Unitário | Transações, operações destrutivas e preservação de users. |
| Autenticação/ciclo | 6 | Integração | Login, inatividade, `/me`, refresh, logout e criação transacional. |
| PDF | 10 | Unitário/integração | Renderer, logo, avisos, v1/v2, overflow, metadados, CAPADOR e endpoint. |
| Jobs | 7 | Integração | CRUD, RBAC, seed e invalidação de cache. |
| Chat/persistência | 7 | Integração | Conversas, mensagens, isolamento e chat. |
| Demais | 38 | Misto | Application v2, catálogo, dicionário, interações, prompts, conhecimento, normas e utilitários frontend. |

# Matriz de cobertura funcional

A matriz abaixo expressa a força da evidência de teste por capacidade de negócio, e não apenas a existência de um arquivo de teste. A coluna final indica o escopo já priorizado para os próximos incrementos do plano.

| Capacidade | Evidência de teste | Nível | Escopo do próximo incremento |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticação e sessão | Login, `/me`, refresh, logout, signup e usuário inativo. | Forte | Expiração de sessão, rotação concorrente de token e limite de tentativas. |
| RBAC e isolamento | Papéis ADMIN/OPERADOR/SOLICITANTE, tokens inválidos, escopo por usuário e auditoria. | Forte | Extensão da matriz de papéis a todas as rotas administrativas. |
| Jobs e parâmetros | Listagem, criação, atualização, inexistente, seed, exclusão e cache. | Forte | Concorrência, unicidade e falhas transacionais por etapa. |
| Validação N/PD/004/02 | Cenários positivos, negativos, limites e integração com salvamento. | Forte | Testes baseados em propriedades e regressão por regra publicada. |
| Checklist tradicional | Criação estruturada, schema, idempotência, retry, status e isolamento. | Forte | Paginação, filtros e ampliação dos cenários de erro de persistência. |
| Checklist por Application v2 | Schema, normalização, endpoint autenticado, payload inválido, compatibilidade e idempotência. | Em curso | Ampliação do caminho completo de persistência na suíte integrada. |
| PDF | Conteúdo, overflow, metadados, branding, v1/v2 e CAPADOR. | Em curso | Regressão visual automatizada dos documentos gerados. |
| Chat e conversas | Criação/listagem, persistência, mensagens e isolamento. | Em curso | Modelos, preferências, timeout e respostas alternativas do provedor de IA. |
| Normas e contexto | Criação, aprovação/publicação, aplicabilidade, RBAC e injeção no contexto. | Em curso | Atualização, retorno de versão, exclusão, seed e regras de versionamento. |
| Catálogo de checklist | RBAC administrativo, filtro kind, import vazio, regex inválida e códigos duplicados. | Em curso | Importações e listagens positivas e versionamento na suíte integrada. |
| Dicionário | RBAC, campos obrigatórios e rollback transacional em publicação/retorno de versão. | Em curso | CRUD completo, aprovação, seed e comportamento de cache. |
| Usuários | Listagem por ADMIN, bloqueios por papel e criação transacional. | Em curso | Atualização de usuário, unicidade, reativação/inativação e concorrência. |
| Interações/feedback | Agregações por papel, feedback do proprietário e bloqueio de terceiro. | Em curso | Entradas alternativas, unicidade, paginação e anonimização. |
| Frontend | 6 testes unitários cobrem a apresentação de avisos e a construção de comandos. | Prevista | Componentes, páginas, contexto de autenticação, serviços HTTP e jornadas ponta a ponta. |

Os 52 handlers de rota foram identificados por varredura das rotas Express. A avaliação é feita por capacidade de negócio, e não por percentual de endpoints, de forma a refletir a cobertura efetiva de ramos, erros e regras de autorização.

# Dimensões não funcionais e evolução prevista

| Dimensão | Cobertura atual | Evolução prevista |
| --- | --- | --- |
| Segurança | RBAC, isolamento de dados, segurança de migrations, validação de entrada e auditoria automatizada de dependências integradas ao gate. | Incorporação de análise estática (SAST), limitação de requisições e testes de cabeçalhos e CORS. |
| Desempenho | Prevista no roteiro de evolução. | Definição de orçamentos mensuráveis para consultas, geração de PDF, prompts e empacotamento web. |
| Acessibilidade | Prevista no roteiro de evolução. | Verificação de navegação por teclado e leitores de tela em login, formulários e tabelas. |
| Resiliência | Fallbacks de geração de PDF e controle transacional cobertos. | Cenários de timeout, retry e circuit breaker da integração de IA e de falhas parciais de banco. |
| Compatibilidade | Builds e schema v1/v2 verificados; PostgreSQL efêmero operacional no CI. | Ampliação para matriz de navegadores nas jornadas ponta a ponta. |
| Observabilidade | Auditoria funcional coberta na suíte integrada. | Contrato de logs, correlação de requisições, métricas, alertas e tratamento de dados sensíveis. |

# Plano de evolução por ciclos

A priorização combina valor de negócio, amplitude da capacidade e custo de implementação. O plano avança por ciclos, consolidando a reprodutibilidade do gate automatizado antes de ampliar progressivamente a cobertura.

| Prioridade | Iniciativa | Entrega esperada | Situação | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Banco de integração descartável | PostgreSQL isolado em CI, migrations aplicadas e teardown automático. | Implementado | Suíte integrada executada em instância dedicada de teste, com execução completa dos casos. |
| P0 | Gate único e cobertura global | Script que reúne unidades + integração e publica cobertura por arquivo. | Implementado | Falha se linha/branch cair abaixo do baseline acordado; artefato publicado por execução. |
| P0 | Cobertura de rotas críticas | Testes de Application v2, catálogo/imports e dicionário. | Em andamento | Cada rota crítica com sucesso, validação, RBAC e falha transacional. |
| P0 | Jornadas E2E | Login, criação/validação de checklist, administração de catálogo e download de PDF. | Ciclo 2 | Execução headless estável em ambiente efêmero, com evidência de falha clara. |
| P1 | Frontend unitário/componente | Testes de páginas, componentes, `AuthContext`, serviços e rotas protegidas. | Em andamento | Estados loading/sucesso/erro e permissões exercitados; cobertura publicada separadamente. |
| P1 | Contratos da IA | Mocks para modelos, preferências, timeout, erro HTTP e payload inválido. | Ciclo 2 | Nenhum teste automatizado depende de resposta real do provedor. |
| P1 | Regressão de migrations | Criação do schema do zero e upgrade de baseline suportada. | Implementado | Migrações reproduzíveis e preservação de dados críticos comprovada. |
| P2 | Qualidade não funcional | Acessibilidade, desempenho, segurança automatizada e observabilidade. | Ciclo 3 | Orçamentos e gates definidos para cada dimensão. |

## Metas do plano

Backend crítico: pelo menos 85% de linhas e 75% de branches, medidos sobre todo o código de produção carregável.

Rotas P0: 100% com caminho feliz, autenticação, autorização, validação, ownership e falha de persistência.

Frontend crítico: jornadas E2E de login, checklist, administração e PDF; testes de componente para estados alternativos.

Estabilidade: execução completa da suíte no branch principal, com taxa de instabilidade inferior a 1%.

Governança: relatório de cobertura versionado por pipeline e revisão trimestral desta matriz.

## Pipeline de referência

Instalar dependências de forma reprodutível e validar TypeScript.

Compilar frontend e backend; tratar aumento de bundle como orçamento mensurável.

Subir PostgreSQL efêmero, aplicar migrations e executar teste de schema protegido.

Executar testes unitários e de integração com cobertura consolidada.

Executar smoke E2E das jornadas críticas em aplicação implantada localmente.

Publicar resultados, cobertura, logs e evidências; bloquear merge quando critérios P0 falharem.

# Critérios de entrada e saída

## Entrada para ciclo de testes

Código compilável, migrations versionadas e variáveis de teste documentadas.

Banco e credenciais exclusivamente de teste, sem fallback para produção/desenvolvimento.

Mocks/fixtures determinísticos para IA e dados sensíveis anonimizados.

Histórias/requisitos com critérios de aceite e classificação de risco.

## Saída para release

Gate de TypeScript, builds, unitários, integração e E2E aprovado.

Nenhuma falha P0/P1 aberta e nenhum teste crítico ignorado.

Cobertura não inferior ao baseline e sem queda injustificada nos módulos alterados.

Migrations validadas do zero e em cenário de atualização suportado.

Evidências publicadas e riscos residuais formalmente aceitos.

## Responsabilidades sugeridas

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Desenvolvimento | Manter testes próximos às mudanças, fixtures determinísticas e correção imediata do gate. |
| Qualidade | Manter matriz de risco, E2E, dados de teste e análise de flakiness. |
| DevOps/Plataforma | Fornecer banco efêmero, pipeline, artefatos e retenção de evidências. |
| Segurança | Definir casos abusivos, gates SAST/dependências e revisão de dados sensíveis. |
| Produto/Negócio | Validar jornadas críticas, critérios de aceite e riscos residuais. |

## Rastreabilidade e manutenção

Este documento deve ser atualizado sempre que uma nova capacidade crítica, rota, migration ou integração externa for incorporada. Recomenda-se vincular cada iniciativa P0/P1 a casos de teste identificáveis e registrar a execução no pipeline de entrega.

# Anexo técnico — Uso interno (não distribuir ao cliente)

Esta seção reúne os dados de diagnóstico interno retirados do corpo do plano de testes. Deve ser removida antes de qualquer envio externo.

## Cobertura de código medida

Total global: 20,14% linhas/statements, 59,09% branches, 50,81% funções (c8 --all, inclui arquivos não carregados).

Backend: 47,01% linhas, 79,68% branches, 57,14% funções.

Schemas: 84,22% linhas, 50,89% branches, 100,00% funções.

Serviços backend: 54,28% linhas, 67,15% branches, 64,28% funções.

Frontend: 0,00% agregado em linhas, branches e funções.

Baseline bloqueante configurado em 19% linhas/statements, 55% branches e 45% funções.

Recorte anterior média 73,59% por excluir arquivos não exercitados; a métrica atual substitui essa leitura.

## Vulnerabilidades de dependências

npm audit --omit=dev: 13 vulnerabilidades iniciais (1 crítica) reduzidas para 3 — 2 altas e 1 baixa.

Os 3 riscos residuais exigem atualização incompatível ou correção upstream; nenhuma crítica permanece.

Pendências complementares: SAST, rate limit e testes de headers/CORS.

## Outras observações internas

Bundle principal da aplicação web permanece acima de 500 kB (aviso de build).

2 testes do gate padrão são ignorados localmente por ausência de PostgreSQL; executam no pipeline.

Suíte de integração e teste de schema não executados localmente (Docker/DB indisponíveis); primeira execução remota do workflow .github/workflows/test.yml ainda precisa confirmar ambos.

Frontend: componentes, páginas, rotas React e serviços do cliente sem cobertura.